
[image: image1.png]






	
	
	Αθήνα, 26 Ιουνίου 2026

	
	
	Αρ. Πρωτ.: 20

	
	Προς:
	· τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου

κο Καπερνάρο Βασίλειο

	
	Κοιν.:
	· Περιφερειάρχη Αττικής

κο Χαρδαλιά Νικόλαο


Θέμα: Ερώτηση στη 3η ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου για την υλοποίηση της απόφασης 543/07-04-2025 της Περιφερειακής Επιτροπής για τη διαμόρφωση χωρών & τον εξοπλισμό του 1ου σχολείου στο Σωφρονιστικό Κατάστημα ΙΙ (γυναικείες φυλακές).
Με την απόφαση 543/07-04-2025 της Περιφερειακής Επιτροπής εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη και οι όροι του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής και του Δήμου Κορυδαλλού για το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΚ ΙΙ (ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ) ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» προϋπολογισμού 70.680,00€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τους Ίδιους Πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Η μελέτη θα εκπονηθεί και το έργο θα δημοπρατηθεί και θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής αναλαμβάνει την ευθύνη για την άρτια και κατάλληλη συντήρησή του με δικές του δαπάνες και ο Δήμος Κορυδαλλού το κόστος λειτουργίας του σχολείου, σύμφωνα με τη απόφαση 85/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα ο διαθέσιμος χώρος για τη δημιουργία των αιθουσών διδασκαλίας βρίσκεται στο α’ υπόγειο και διαθέτει θύρα εξόδου και ψηλά παράθυρα προς υπαίθριο χώρο εντός του Καταστήματος. Ο χώρος είναι ορθογώνιος, με γενικές διαστάσεις περίπου 14,00 μ. Χ 5,50 μ. και εμβαδόν 82,5 τ.μ. και χρησιμεύει ως αποθήκη με πλυντήρια και παρουσιάζει μεγάλο βαθμό εγκατάλειψης.
Αν και έχουν περάσει 15 μήνες από την παραπάνω απόφαση δεν υπάρχει καμιά πρόοδος του έργου. Σε ερώτησή μας σε στελέχη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ενημερωθήκαμε ότι αναμένουμε μια Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για να μπορέσει να ξεκινήσει το έργο.
Θεωρούμε απαράδεκτη αυτή την τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Βέβαια το έργο δεν ανήκει στα 280+1 εμβληματικά έργα που η Διοίκηση θέλει να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν άμεσα, γιατί δεν έχει τη λάμψη του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟΝ, ούτε του ATTICA ROOTS FESTIVAL 2026 προϋπολογισμού 134.414 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που πριν καν εγκριθεί η σκοπιμότητα και η δαπάνη του από τις αρμόδιες επιτροπές της Περιφέρειας Αττικής διαφημιζόταν στο site της αλλά και σε άλλα ήδη από τις 15 Ιούνη, ούτε βέβαια της συμμετοχής σε δράσεις εκατομμυρίων για την τουριστική προβολή της Αττικής. 
Ρωτάμε:

- Τι μέτρα έχει πάρει ή πρόκειται να πάρει η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, για να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του χώρου και να λειτουργήσει το σχολείο από τον προσεχή Σεπτέμβρη και για όσο διάστημα οι φυλακές παραμένουν στο χώρο; 
Ο περιφερειακός σύμβουλος

της «Λαϊκής Συσπείρωσης Αττικής»

Μπενετάτος Στέλιος
PAGE  
Ταχ.δ/νση: Καλλιρρόης 52, Αθήνα Τ.Κ.11745  Τηλ.:2109217025
email:lspa@patt.gov.grSite:https://lsattikis.gr
Facebook:https://www.facebook.com/LASYATTIKISΤiktok:https://www.tiktok.com/@laikisyspattikis
X:https://twitter.com/laikisispirosiΙnstagram:https://www.instagram.com/laiki_syspeirosi_gprotoulis

